## Slide 1
ABR
  2025 – Confirming Global - Cronograma
MAR
WEB Clientes
Interfaces Directas
Despliegue Técnico (Apis)
03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23
Generación Interfaces BDH
Contabilidad
Facturación
Deudores
Angular (MIS)
GAP
Personas
Incoming
Accounts
Customers
Debit Credit Instructions
Payments
Trade And Working Capital Documents
Inicio Pruebas Automáticas
Despliegue Final
Inicio Pruebas Manuales
JUN
MAY
Tráfico
Habitación de tráficos Producción
El inicio de las pruebas de las áreas del Banco dependen de la correcta generación de los archivos del BDH.
Áreas
El procesamiento de las áreas de Banco (Contabilidad, Deudores, Angular, GAP y Personas) dependen de la habilitación de la malla Gravity en PRE
WEB Proveedores
Web Agentes
Payments depende de su correcto funcionamiento de la API std-paiments-execution (AAMM).
API std-paiments-execution, para las cuentas en pesos pasara a producción 20-03-2025 y para cuentas en otras monedas por definir
Notes: Upgrade Murex 2020 (Incidencias Integración)
Equipo Global de Integración Murex-GBO:
En producción: Filtro CH a N. (usuarios)
En desarrollo: Incidencias en pruebas equipo local entregadas por global: Portfolio Modification masivo + Unwind + Diferimiento -5 días + Actualización Alias Code en GBO por evento Restructure y Portfolio Mod.
IBOR FrontBook Fase 3 (Táctico)
En producción: Ibor sin dummy (7 de Julio) + Contrato general para Sofr (CME) (8 de agosto)
En desarrollo: Tratamiento contable para BL (Backward Looking) con fixing delay + integración para BL con fixing delay (dif. -5 días)
A Preproducción: a Septiembre queda la primera parte: Integración corregida y en Octubre el desarrollo de contabilidad del BO.
Upgrade Murex 2022 (Index Transition)
En desarrollo:
  Revisión caratulas + Insert nativos + viaje a GBO
  Revisión herramientas TradeQuery + Tablas Dinámicas + Vistas de simulación
  Revisión valoración: Reporting Batch
  A Preproducción: 20 de Septiembre 2022.
IBOR BackBook GBO
En desarrollo:
  Instalación de piezas GBO para interactuar con Index Transition de Murex.
  Instalación piezas de integración para interactuar con Index Transition de Murex